Umowa OSIEK/KRETKI/2020

„Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej”

zawarta w dniu …………………2020 r. w Osieku, pomiędzy:

Gminą Osiek z siedzibą w powiecie brodnickim w Osieku nr 85, 87-340 Osiek, NIP 8741687632, posiadająca status podmiotu publicznego w rozumieniu art.4 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.), reprezentowaną przez:

1. Paweł Chudy – Wójt Gminy Osiek, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Firmą.................z siedzibą w ................. przy ul. ..........wpisaną do (CEIDG lub) Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ........................pod numerem KRS .............., NIP ......................

o kapitale zakładowym......................, reprezentowaną przez:

- ............................, zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

##### PODSTAWA PRAWNA, FINANSOWANIE, TERMIN WYKONANIA, PRZEDMIOT UMOWY

- Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr ref. KPFZ.271.5.2020) oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zmianami).

- Realizacja przedsięwzięcia współfinansowana będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 dla działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w ramach Osi priorytetowej 7, działanie 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykona powierzone zadanie w terminie nieprzekraczalnym do ……………2020 r.

- Przedmiotem umowy jest remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi i złożoną ofertą w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem inwestycji jest:

Remont świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (części świetlicy wiejskiej na pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz higieniczno - sanitarne) wraz z jego przebudową celem dostosowania do nowej funkcji.

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (części świetlicy wiejskiej na pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz higieniczno - sanitarne) wraz z jego przebudową celem dostosowania do nowej funkcji. Zakres robót polegać będzie między innymi na wydzieleniu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i zaplecza kuchennego, odnowieniu pomieszczeń, wymianie części stolarki otworowej, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznej, wymianie oświetlenia, zamontowaniu powietrznej pompy ciepła do ogrzewania obiektu, montażu fotowoltaiki, wymianie pokrycia dachu wraz z orynnowaniem, wykonaniu opaski wokół budynku i chodników utwardzonych.

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej – świetlica wiejska. Poprzez wykonanie robót zgodnie z przedmiotem inwestycji funkcja obiektu nie zostanie zmieniona. Istniejący budynek posiada trzy niezależne wyjścia na zewnątrz. Dostęp do budynku z zewnątrz zapewniają dojścia utwardzone wyprofilowane w sposób umożliwiający także dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dojścia do budynku zapewniają istniejące chodniki utwardzone kostką betonową i zamknięte obrzeżami betonowymi. Miejsca postojowe także dla osób niepełnosprawnych zapewnione poprzez istniejące miejsca utwardzone. Teren ogrodzony.

Podstawowe dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy 282,37 m²

- Powierzchnia użytkowa świetlicy 198,69 m²

- Powierzchnia użytkowa remizy 37,25 m²

- Łączna powierzchnia użytkowa 235,94 m²

- Kubatura 1106,89 m³

- Wysokość budynku 4,41 m

- Kategoria zagrożenia ludzi ZL III

- Szerokość elewacji frontowej 25,93 m

- Długość budynku 10,89 m

Lokalizacja: nr ewid.157, Obręb: 0004 Kretki Małe, Jedn. ewid.: 040208_2 Osiek Miejscowość: Kretki Małe 9A, 87-340 Osiek

II) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej umowy w tym w załącznikach stanowiących jej integralną część:

1) Oferta Wykonawcy,

2) SIWZ wraz z załącznikami (dokumentacja projektowa)

§ 2

##### UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania przedmiotu umowy oraz posiada wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie, potencjał techniczny i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania umowy przy zachowaniu najwyższej należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, oraz dokonał zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

- Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za realizację niniejszej umowy są: …………………………………………………………………………………………………….

- Osobami odpowiedzialnymi po stronie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy są: …………………………………………………………………………………………………….

- Wykonawca obowiązany jest posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa wskazane przez Zamawiającego w SIWZ

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- terminowego wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej. z odpowiednią wiedzą i starannością,

- przestrzegania zasad BHP,

- informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych problemach podczas wykonywania zamówienia,

- zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych prac do odbioru,

- jak najszybszego usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz usuwania wad w ramach swoich zobowiązań gwarancyjnych,

- wystawienia Zamawiającemu faktury VAT na podstawie protokołu,

- posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia prac do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami).

- Nowowbudowane materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz wymogom określonym w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.);

- materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa, oraz powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów;

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- niezwłocznego – po dokonaniu zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę – przystąpienia do czynności odbiorowych,

- terminowej zapłaty uzgodnionego umową wynagrodzenia.

§ 4

##### SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca ma obowiązek przejąć plac budowy i przygotować do realizacji przedmiotu umowy oraz pisemnie powiadomić jednostki opiniujące i uzgadniające, a także użytkowników terenów przylegających do terenu budowy o rozpoczęciu realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

§ 5

ODBIORY

      - W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy,

- odbiór pogwarancyjny.

      - Odbioru wymienionego w § 5 ust 1) dokonuje Zamawiający w terminie .... dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany). W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.

      - Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

      - Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- dziennika budowy (jeżeli wymagany),

- dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innymi przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,

- instrukcji eksploatacji instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentów wymaganych przez Operatora energii elektrycznej ................,

- dokumentacji powykonawczej ...................................

      - Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu …. dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

      - Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

      - Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

      - W przypadku stwierdzenia, że prace zostały wykonane niezgodnie z wymaganiami Zamawiający odmówi odbioru prac, sporządzając protokół wskazujący przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin poprawnego wykonania usługi. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

      - Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, w ciągu ....... dni od upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi, wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 6

##### WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ZAPŁATY

- Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- podpisaniu protokołów odbioru bez zastrzeżeń,

- prawidłowym wystawieniu faktury VAT.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy zgodnie z ceną zawartą w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę netto: …………………………………… zł (słownie złotych…………………………………………. zł …………/100).

- Do kwoty określonej w § 6 pkt 3. niniejszej umowy zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej kwocie.

- Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.

- Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych dokumentów.

- Cena określona w § 6 ust. 3 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Cena określona w § 6 ust. 3 jest stała i niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia (ryczałt).

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP 8741687632 i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, otrzymał numer NIP …………………………………. i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 7

##### GWARANCJE / REAKCJA SERWISOWA

  - Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy będzie wykonany w sposób gwarantujący jego dobrą jakość.

  - Okres gwarancji na wykonane prace i urządzenia ustala się na …… miesięcy od dnia odbioru końcowego (za wyjątkiem elementów, dla których w dokumentacji projektowej wprost przewidziano dłuższy okres gwarancji).

  - Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń nie powstałych z winy Wykonawcy (np. przy niewłaściwym użytkowaniu).

  - Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach zamówienia urządzenia są fabrycznie nowe, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolne od wad fizycznych, w szczególności technologicznych, materiałowych lub wykonawczych oraz wolne są od wad prawnych.

  - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

  - W wypadku wystąpienia w trakcie użytkowania jakiejkolwiek wady, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej jej naprawy w miejscu wykonania nie później niż w terminie …. dni od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, e-mailem.

§ 8

KARY UMOWNE

      - Strona rozwiązująca umowę z innych przyczyn niż wskazane w § 10 ust. 4c) i 5 umowy, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust .3 umowy.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego § 6 ust. 3 umowy.

      - Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przekraczającego jej wysokość.

§ 9

PODWYKONAWCY (JEŻELI DOTYCZY)

            - Strony ustalają, iż przedstawiony w ofercie zakres robót Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie, za wyjątkiem części robót związanych z wykonaniem ………....................…, gdzie dopuszcza się udział podwykonawców. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami części robót wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

            - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Niezależnie od powyższego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

            - Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

            - Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem mają być roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu:

a) zakres robót (przedmiot umowy) musi mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu umowy w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy;

b) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być wynagrodzeniem ryczałtowym;

c) wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

d) suma wynagrodzeń dla podwykonawców robót budowlanych nie może być większa niż wynagrodzenie dla Wykonawcy;

e) każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego;

- Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą skutkująca odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia wymaga pod rygorem nieważności formy wyraźnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego. Strony wykluczają możliwość wyrażania zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposób dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności faktyczne Zamawiającego. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umów zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

§ 10

##### ZMIANY UMOWY

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający również przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:

- konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpienia zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); w takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie kwota podatku VAT, a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie bez zmian,

- wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, w szczególności działania Siły wyższej, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń; warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu umowy jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na umotywowany wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego. Dotyczy szczególnie sytuacji:

- Zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) odmowa lub przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; b) konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; c) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych, nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

- Zmiany będącej następstwem innych okoliczności np.: a) wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;

- Zmiany zakresu robót budowlanych i sposobu spełnienia świadczenia np.: a) zmiana zakresu robót budowlanych wynikająca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu umowy b) konieczność wprowadzenia zmian do zakresu robót, niezbędnych do prawidłowej późniejszej eksploatacji Przedmiotu umowy; c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;

- Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i sztuką budowlaną.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 11 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny oferty zostało wniesione w  dniu ………………………………………………. w formie………………………………………………………….na. kwotę ……………………………………. (słownie………………………………………………………………………………………………..).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

- Administratorem danych osobowych jest Gmina Osiek (Urząd Gminy w Osieku), Osiek 85, 87 -340 Osiek.

- Przestrzeganie zasad ochrony danych w Gmina Osiek (Urząd Gminy w Osieku). Nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: p.skonieczna@gminaosiek.pl.

- Dane osobowe Podwykonawcy przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  - zawarcie oraz realizacja umowy o współpracy - art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy);

  - realizacje ewentualnych roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności - art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym);

  - cele archiwalne, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Odbiorcami danych osobowych Podwykonawcy będą podmiot, na rzecz którego realizowana jest umowa, dostawcy systemów informatycznych, firmy oraz kancelarie windykacyjne, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniobiorcy przysługują następujące prawa:

  - prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu;

  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  - Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy.

§ 13

##### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							                                	WYKONAWCA